🇧🇷

PORTAL ELEICOES BR 2026

Da Ideia a Concepcao com IA — Documentacao Tecnica Completa

Versao Final (v5)  ·  Carlos Duplar  ·  Marco 2026

github.com/carlosduplar/eleicoes-2026-monitor

# 1. Visao Geral do Projeto

Portal de monitoramento bilingue (pt-BR + en-US) em tempo quase real das eleicoes presidenciais brasileiras de 2026. Agrega 30+ fontes com pipeline de IA para resumos, analise de sentimento, rastreador de pesquisas, quiz de afinidade politica e documentacao tecnica viva. Integralmente open-source, sem filiacaoo partidaria e sem intervencao editorial.

| Dado | Valor |
| --- | --- |
| Data de inicio | Marco 2026 |
| 1. turno | 4 de outubro de 2026 |
| Repositorio | github.com/carlosduplar/eleicoes-2026-monitor (publico) |
| Stack | GitHub Pages + GitHub Actions + Python 3.12 + React + Vite |
| Idiomas | pt-BR (primario) + en-US |
| Wireframes | Google Stitch: Gemini 3.1 Pro (wireframe) + 3.0 Flash (HTML/CSS) |
| Assets estaticos | Nano Banana: Gemini 3 Pro Image / 3.1 Flash Image |
| Stitch MCP | @_davideast/stitch-mcp (STITCH_API_KEY) — Opus chama get_screen_code() por fase |
| Creditos IA | Google AI Pro ($10/mes Vertex) + Trial GenAI App Builder (773 CHF, 03/2027) |

# 2. Motivacao e Contexto

## 2.1 O Problema

Com mais de 150 milhoes de eleitores e um ecossistema de informacao eleitoral fragmentado em dezenas de fontes, nao existe plataforma centralizada, imparcial e atualizada que agregue, processe e apresente dados eleitorais em tempo real.

## 2.2 A Oportunidade Tecnologica em 2026

- Modelos de linguagem open-source de alta qualidade com APIs gratuitas (NVIDIA NIM, OpenRouter, Ollama Cloud)

- GitHub Education: Actions sem restricao de minutos mensais

- Google AI Pro: inclui $10/mes em creditos para modelos Google no Vertex AI

- Trial credit GenAI App Builder: 773 CHF (vence 03/2027) — cobre Vertex AI Search para busca semantica

- Google Stitch com MCP server oficial: wireframes gerados com Gemini 3.1 Pro + 3.0 Flash, consumidos via MCP durante a implementacao

- Nano Banana (Gemini 3 Pro Image / 3.1 Flash Image) para assets estaticos do site

- GitHub Copilot CLI: Opus 4.6 (planner) + GPT-5.3-Codex (implementador)

- OpenCode com MiniMax M2.5 gratuito para tarefas de menor complexidade, preservando quota premium do Copilot

## 2.3 Referencia Tecnica

O projeto ktoetotam/NewFeeds demonstrou que custo zero e alta sofisticacao de pipeline sao compativeis com GitHub Pages + GitHub Actions. Arquitetura adotada integralmente.

# 3. Jornada de Concepcao — Sessao por Sessao

Todo o processo de concepcao foi realizado em conversas iterativas com Claude Sonnet 4.6 no Claude.ai. Extended Thinking ativado nas sessoes finais, com impacto na identificacao de implicacoes arquiteturais — em particular a integracao MCP do Stitch, que transforma wireframes de artefatos estaticos em fonte viva para o agente implementador.

## Sessao 0 — Wireframes e Stitch MCP

Ferramenta: Google Stitch  ·  Modelos: Gemini 3.1 Pro (wireframe) → Gemini 3.0 Flash (HTML/CSS)

Wireframes de 12 telas gerados no Stitch web UI: Gemini 3.1 Pro para o prompt inicial (raciocinio visual complexo, restricoes de layout/paleta/hierarquia) e Gemini 3.0 Flash para conversao a HTML/CSS production-ready. Assets estaticos gerados via Nano Banana (Gemini 3 Pro Image para imagens de destaque, Gemini 3.1 Flash Image para alto volume de OG images).

### Stitch MCP — Integracao com GitHub Copilot CLI

O Stitch tem MCP server oficial. Com @_davideast/stitch-mcp configurado no ambiente Copilot (STITCH_API_KEY — metodo mais simples para Windows 11 PowerShell 7, nao expira), o Opus 4.6 nao apenas consulta PNGs estaticos: ele chama get_screen_code(screenId) para obter o HTML/CSS atual de cada tela diretamente durante a implementacao.

| Tool MCP | O que faz | Quando o Opus usa |
| --- | --- | --- |
| get_screen_code | HTML/CSS de uma screen especifica | Antes de implementar cada componente React |
| build_site | HTML de multiplas screens mapeadas a rotas | Fase 12 (SEO/GEO): CandidatePage + ComparisonPage de uma vez |
| get_screen_image | Screenshot como base64 | Visualizacao durante planning |
| generate_screen_from_text | Gera nova screen via Gemini 3 Pro/Flash | Para variantes novas (empty state, error page) sem voltar ao Stitch |
| list_screens | Lista screens do projeto | Confirmar screenIds antes de qualquer operacao |

Setup (Windows 11 PowerShell 7): Stitch Settings > API Keys > Create Key > copiar como STITCH_API_KEY. Configurar no .copilot/mcp.json com command "npx", args ["-y", "@_davideast/stitch-mcp", "proxy"] e env STITCH_API_KEY.

Decisao de workflow: wireframes sao fonte viva, nao so artefatos estaticos. PNGs em docs/wireframes/ servem como referencia visual e registro historico. O MCP garante que o agente sempre acessa a versao mais recente do design — se uma tela for atualizada no Stitch apos o commit, o MCP retorna a versao atual.

| Codigo | Tela | Componente React |
| --- | --- | --- |
| WF-01 | Home — Feed de noticias | Home.jsx, NewsFeed.jsx, SourceFilter.jsx |
| WF-02/03 | Sentimento heatmap (tema e fonte) | SentimentDashboard.jsx (views A e B) |
| WF-04 | Rastreador de Pesquisas | PollTracker.jsx, PollsPage.jsx |
| WF-05/06 | Quiz — Pergunta + Resultado | QuizEngine.jsx, QuizPage.jsx, QuizResultCard.jsx |
| WF-07 | Perfil de Candidato (SEO) | CandidatePage.jsx |
| WF-08 | Comparacao de Candidatos (GEO) | ComparisonPage.jsx |
| WF-09 | Metodologia | MethodologyPage.jsx |
| WF-10 | Caso de Uso / Sobre | CaseStudyPage.jsx |
| WF-11/12 | Mobile (390px) — Home + Quiz | mobile breakpoints — todos os componentes |

## Sessao 1 — Ideacao e Arquitetura Base

Claude Sonnet 4.6 pesquisou ktoetotam/NewFeeds em tempo real, levantou requisitos via widgets interativos e produziu o Prompt v1.

Decisao 1: GitHub Pages + GitHub Actions — custo zero, compativel com site 100% estatico, provado pelo NewFeeds.

## Sessao 2 — Estrategia de IA Multi-Provider

Cadeia de fallback hierarquica de 5 niveis, todos via OpenAI Python SDK com base_url swap. Zero lock-in de vendor.

| Nivel | Provider | Custo |
| --- | --- | --- |
| 1 | NVIDIA NIM (Qwen3.5-397B, MiniMax-M2.5, Kimi-K2.5) | Gratuito |
| 2 | OpenRouter (Trinity Large, Step-3.5-Flash) | Gratuito (200/dia) |
| 3 | Ollama Cloud | Gratuito |
| 4 | Vertex AI / Gemini 2.5 Flash Lite | Google AI Pro ($10/mes incluido no plano) |
| 5 | Xiaomi MiMo-V2-Flash | Fallback pago secundario |

## Sessao 3 — i18n, Documentacao como Produto

IA gera resumo ja no idioma correto via parametro no prompt — sem segunda chamada de traducao. docs/case-study/ mantido pelos agentes via docs-maintainer skill ao longo de todo o desenvolvimento.

## Sessao 4 — Quiz, SEO/GEO

Framing invertido: usuario escolhe posicoes politicas verificadas, nao candidatos. Fontes reveladas apenas no resultado final. Funil progressivo silencioso. Paginas de comparacao GEO para queries conversacionais em assistentes de IA.

## Sessao 5 — Transparencia, RSS e Creditos Google

Repositorio publico desde o 1. commit. MethodologyBadge em todos os dashboards. Feed RSS/Atom para retencao de usuarios.

O trial credit "GenAI App Builder" (773 CHF) cobre Vertex AI Search — nao Gemini API diretamente. Aplicacao mais valiosa: busca semantica em linguagem natural sobre o corpus de artigos eleitorais. Implementado como Fase 17 (extensao pos-QA) para maximizar aprendizado sem bloquear o caminho critico.

Billing alert obrigatorio antes de ativar qualquer servico Vertex AI Search — os creditos GenAI App Builder NAO cobrem chamadas Gemini API diretamente.

# 4. Arquitetura Final Consolidada

## 4.1 Stack Completo

| Camada | Tecnologia | Decisao |
| --- | --- | --- |
| Hospedagem | GitHub Pages | Custo zero; Education plan |
| CI/CD | GitHub Actions (3 workflows) | Sem limite de minutos |
| CDN | Cloudflare Free | Cache 1800s; absorve picos |
| Frontend | React + Vite + vite-plugin-ssg | SSG para SEO/GEO |
| i18n | react-i18next | Extensivel para mais idiomas |
| Wireframes | Stitch: Gemini 3.1 Pro + 3.0 Flash | 12 telas; MCP para consumo durante implementacao |
| Assets estaticos | Nano Banana (Gemini 3 Pro Image) | OG images, hero, quiz share images |
| Stitch MCP | @_davideast/stitch-mcp, STITCH_API_KEY | Opus chama get_screen_code() antes de cada fase de frontend |
| Busca semantica | Vertex AI Search (Fase 17) | GenAI App Builder credit 773 CHF, vence 03/2027 |
| Pipeline | Python 3.12 | feedparser, BeautifulSoup, Playwright |
| IA | Multi-provider 5 niveis | Custo zero prioritario; Vertex como 1. pago |

## 4.2 Creditos Disponiveis e Aplicacao

| Credito | Valor | Vencimento | Aplicacao |
| --- | --- | --- | --- |
| Google AI Pro | $10/mes Vertex AI | Renovacao mensal | Nivel 4 da cadeia: Gemini 2.5 Flash Lite |
| Trial GenAI App Builder | 773 CHF | Marco 2027 | Fase 17: Vertex AI Search sobre articles.json |
| Stitch MCP (generate_screen_from_text) | Gratuito | — | Geracao de variantes de telas durante implementacao |

## 4.3 Funcionalidades e Paginas

| Funcionalidade | Rota | Wireframe / Stitch Tool | Driver |
| --- | --- | --- | --- |
| Feed de noticias bilingue | / | get_screen_code(WF-01) | SEO + RSS |
| Sentimento x tema/fonte | / (componente) | get_screen_code(WF-02/03) | Engajamento |
| Rastreador de pesquisas | /pesquisas | get_screen_code(WF-04) | SEO |
| Perfil de candidato | /candidato/[slug] | build_site(WF-07) | SEO |
| Comparacao GEO | /comparar/[a]-vs-[b] | build_site(WF-08) | GEO |
| Quiz de Afinidade | /quiz | get_screen_code(WF-05/06) | Viral |
| Busca semantica | / (Fase 17) | Vertex AI Search | Aprendizado + UX |
| Feed RSS | /feed.xml | - | Retencao |
| Metodologia | /metodologia | get_screen_code(WF-09) | Credibilidade |
| Caso de Uso | /sobre/caso-de-uso | get_screen_code(WF-10) | SEO tecnico |

# 5. Principios de Transparencia e Credibilidade

- Repositorio 100% publico desde o primeiro commit

- Sem filiacao partidaria, financiamento eleitoral ou intervencao editorial

- Codigo auditavel — qualquer pessoa pode verificar o pipeline

- Pagina /metodologia com descricao tecnica, limitacoes e canal para erros

- MethodologyBadge em todos os dashboards de dados

- Disclaimers nos JSONs (disclaimer_pt, disclaimer_en) — viajam com a API

- Fontes do quiz atribuidas e verificaveis, reveladas no resultado

Protecao juridica: transparencia total + codigo auditavel + disclaimers visiveis e a melhor defesa frente a Lei 9.504/97 e resolucoes do TSE sobre conteudo eleitoral.

# 6. Stack de Desenvolvimento com IA

## 6.1 Modelo de Agentes e Ferramentas

| Ferramenta / Modelo | Papel no Projeto |
| --- | --- |
| Claude Sonnet 4.6 (Claude.ai) | Concepcao: ideacao, pesquisa web em tempo real, levantamento de requisitos, geracao de todos os prompts. Extended Thinking ativado nas sessoes finais. |
| Google Stitch — Gemini 3.1 Pro | Wireframe inicial: raciocinio visual complexo, restricoes de layout/paleta/hierarquia. Sessao 0. |
| Google Stitch — Gemini 3.0 Flash | Conversao do wireframe aprovado para HTML/CSS production-ready. Sessao 0. |
| Nano Banana (Gemini 3 Pro Image) | Assets estaticos: OG images, hero images, imagens de compartilhamento do quiz resultado. |
| Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) | OG images em alto volume (uma por candidato, por comparacao). Custo menor que Pro. |
| Claude Opus 4.6 (Copilot CLI) | Planejamento: arquitetura, ADRs, copilot-instructions.md do projeto. Chama Stitch MCP para obter HTML baseline em cada fase de frontend. |
| GPT-5.3-Codex (Copilot CLI) | Implementacao: escrita de codigo, execucao das 17 fases. |
| MiniMax M2.5 (OpenCode — gratuito) | Tarefas de menor complexidade (lint fixes, testes simples, correcoes pontuais). Preserva quota premium do Copilot. |

## 6.2 copilot-instructions.md do Projeto

Entregavel explicito da Fase 1 (Core), gerado pelo Opus 4.6. Herda o copilot-instructions.md geral do ambiente (KISS, YAGNI, MINIMIZE QUESTIONS, PowerShell 7 no Windows 11) e adiciona regras especificas:

- Pipeline: idempotencia, sha256 deduplicacao, fallback de IA nunca interrompe

- Frontend: quiz sem candidate_slug/source_*, MethodologyBadge obrigatorio, disclaimers nos JSONs

- Stitch MCP: list_screens() para confirmar screenId, get_screen_code() antes de cada componente, projectId do Stitch configurado pelo Opus na Fase 0

- docs-maintainer skill apos cada fase sem excecao

## 6.3 MCPs e Skills por Fase

| Fase | MCPs Ativos | Skills |
| --- | --- | --- |
| 0 — Wireframes | Stitch (list_screens, get_screen_image para confirmacao) | docs-maintainer: ADR 000 |
| 1 — Core | github-mcp-server | docs-maintainer, security-threat-modeler |
| 4 — Frontend MVP | Stitch (get_screen_code WF-01) + chrome-devtools | frontend-design, vercel-react-best-practices |
| 7 — Dashboard | Stitch (get_screen_code WF-02/03) + chrome-devtools | frontend-design |
| 8 — Pesquisas | Stitch (WF-04) + Bright-Data | playwright-cli |
| 11 — Quiz | Stitch (get_screen_code WF-05/06) + chrome-devtools | frontend-design, web-design-guidelines |
| 12 — SEO/GEO | Stitch (build_site WF-07+WF-08) + context7 (vite-ssg) | seo-audit, docs-maintainer |
| 17 — Vertex Search | context7 (discoveryengine) | docs-maintainer, ADR 007 |

# 7. Ordem de Implementacao — 17 Fases

| # | Fase | Entregas Principais | ADR |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Wireframes (Stitch) | WF-01 a WF-12 via Stitch web UI, Nano Banana assets, Stitch MCP config (.copilot/mcp.json + STITCH_API_KEY), ADR 000 | 000 |
| 1 | Core | Estrutura de dirs, .github/copilot-instructions.md do projeto (inclui Stitch MCP), PLAN.md | 001 |
| 2 | AI Client | ai_client.py, fallback 5 niveis, usage tracker | 002 |
| 3 | Coleta RSS | collect_rss.py, build_data.py, deduplicacao sha256 | — |
| 4 | Frontend MVP | React+Vite, react-i18next; Opus chama get_screen_code(WF-01) | 003 |
| 5 | CI/CD | collect.yml, deploy.yml, GitHub Pages ativo, workflow_dispatch validado | — |
| 6 | IA Pipeline | summarize.py bilingue, analyze_sentiment.py | — |
| 7 | Dashboard | SentimentDashboard via WF-02/03, MethodologyBadge | — |
| 8 | Pesquisas | collect_polls.py (Playwright), PollTracker via WF-04 | — |
| 9 | RSS Feed | generate_rss_feed.py, /feed.xml, /feed-en.xml, autodiscovery | — |
| 10 | Metodologia | MethodologyPage via WF-09, disclaimers, /metodologia | 006 |
| 11 | Quiz | extract_quiz_positions.py, QuizPage via WF-05/06 | 005 |
| 12 | SEO/GEO | build_site(WF-07+WF-08), CandidatePage, ComparisonPage, JSON-LD, sitemap | 004 |
| 13 | Case Study | CaseStudyPage via WF-10, /sobre/caso-de-uso, docs bilinguees | — |
| 14 | Partidos+Social | collect_parties.py, collect_social.py (opcional) | — |
| 15 | Mobile Polish | Revisao breakpoints WF-11/12, touch targets, bottom nav | — |
| 16 | QA Final | Testes, security, seo audit, README.md final | — |
| 17 | Vertex AI Search | index_to_vertex_search.py, useSearch.js, ADR 007 (usa creditos GenAI App Builder) | 007 |

# 8. Riscos e Mitigacoes

| Risco | Prob. | Mitigacao |
| --- | --- | --- |
| Quiz gera polemica por associacao a candidato | Media | Fontes so no resultado; framing de posicoes, nao candidatos; /metodologia |
| GenAI App Builder credits cobram Gemini API acidentalmente | Media | Criar billing alert no GCP Console antes de ativar qualquer servico pago |
| Stitch MCP token expira (metodo ADC) | Baixa | Usar STITCH_API_KEY (nao expira); ADC so para quem precisa de controle GCP |
| Stitch MCP nao disponivel no OpenCode (ainda experimental) | Media | Usar via Copilot CLI; MiniMax M2.5 no OpenCode para tarefas sem design |
| Institutos bloquearem scraping | Media | Bright-Data MCP; fallback para JSON manual via PR |
| Sentimento mal interpretado como pesquisa | Alta | MethodologyBadge; disclaimer nos JSONs; /metodologia detalhada |
| Candidatos mudando posicoes ao longo da campanha | Alta | Pipeline diario atualiza quiz.json; confidence score detecta mudancas |

# 9. Proximos Passos

- Gerar wireframes WF-01 a WF-12 no Stitch web UI (prompt-stitch-eleicoes2026.md), exportar PNG + HTML para docs/wireframes/

- Configurar Stitch MCP: instalar @_davideast/stitch-mcp, criar STITCH_API_KEY nas configuracoes do Stitch, adicionar ao .copilot/mcp.json

- Gerar assets estaticos com Nano Banana (Gemini 3 Pro Image) para OG images e hero images

- Criar repositorio publico no GitHub, configurar GitHub Pages e Cloudflare

- Obter secrets: NVIDIA NIM, OpenRouter, Ollama Cloud, Vertex AI (Service Account: roles Vertex AI User + Discovery Engine Admin)

- Criar billing alert no Google Cloud Console antes de ativar qualquer servico pago

- Executar prompt-eleicoes2026-v5.md no GitHub Copilot CLI (Opus 4.6) — primeiro entregavel: .github/copilot-instructions.md com Stitch MCP configurado e projectId do Stitch

Entregaveis desta sessao: prompt-stitch-eleicoes2026.md (12 telas + setup MCP) | prompt-eleicoes2026-v5.md (especificacao tecnica completa + Fase 17 Vertex AI Search) | casestudy-eleicoes2026-final.docx (este documento)